Анализ приложения и выбор технологии разработки

Выбор между RUP (Rational Unified Process), Kanban и Scrum зависит от характеристик проекта:

- Scrum подходит для быстрой разработки продуктов с меняющимися требованиями

- Kanban — для проектов с непрерывным потоком задач и высокой вариативностью входящих запросов

- RUP — для крупных, сложных и долгосрочных проектов, требующих более формализованного подхода.

Более подробное сравнение:

|  | Scrum | Kanban | RUP |
| --- | --- | --- | --- |
| Когда использовать | Для разработки продуктов и проектов с четко определенными целями, но потенциально изменяющимися требованиями. Когда важна быстрая итеративная разработка с регулярными поставками и обратной связью. | Для команд, обрабатывающих множество входящих запросов различного приоритета и размера, например, в поддержке. Когда требуется гибкое управление потоком задач без жестких временных ограничений. | Для крупных, сложных и долгосрочных проектов с высоким уровнем неопределенности. Когда требуется более формализованный и контролируемый процесс разработки, хотя и с итеративной структурой. |
| Преимущества | Четкая структура: имеет формализованные роли (Scrum Master, Product Owner), мероприятия (ежедневные стендапы, планирование спринта) и артефакты. Предсказуемость: фиксированная длительность спринтов позволяет контролировать объем работы. Фокус: команда концентрируется на выполнении требований, определенных Product Owner'ом на каждый спринт. | Гибкость: позволяет добавлять новые задачи в рабочий процесс по мере освобождения ресурсов, следуя текущему потоку работы. Визуализация: используется канбан-доска для визуализации рабочего процесса и ограничения количества незавершенной работы (WIP). Отсутствие ограничений по времени: не имеет фиксированных временных рамок, как спринты в Scrum. | Итеративность: RUP является гибкой итеративной методологией, позволяющей адаптироваться к изменениям. Структурированность: использует несколько фаз и повторяющихся циклов для разработки программного обеспечения, что обеспечивает адаптивность. |